附件二：

“150米三峡游轮”装饰设计

竞争性谈判评分标准

本次竞争性谈判严格以重庆中江船业有限公司制订的装饰设计任务书作为基准，参与单位的报价必须满足设计任务书要求的工作范围、工作内容及要求等内容。

报价单必须按照重庆中江船业有限公司统一的报价单，报价单必须明确提供设计成果时间、相关服务提供方式等关键信息，如有漏填、错填影响评分的，由参与单位自行负责。

本次竞争性谈判采购中，评标小组根据本评分标准对各投标单位的投标情况进行综合评分，按最后得分情况由高到低的顺序进行排名。排名出来后，由招标人根据实际情况，从价格、成果提交时间等主要条件方面进行第二次谈判（谈判顺序从排名第一的厂家开始），再重新进行排名；经招标人与业主沟通并报重轮集团后，如有必要可再进行第三次谈判，确定最后的中标单位。

特别说明：

1. 本次比选统一付款条件为：合同签订后付款10%，设计方案完成并经评审通过后付款20%，装饰施工图、清单等完成后付款40%，船舶基础装饰完成后付款20%，船舶完工出厂后付款10%。

2. 合同签订后提交设计成果（包括说明书、施工图、室内装饰VR效果展示、清单、设计预算、重量预估等）时间不能超过2025年4月30日，否则作废标处理，需提供书面承诺。该时间将在合同中注明，每延期1天按合同金额的1‰罚款。

附件：150米三峡游轮”装饰设计工程竞争性谈判评分表

“150米三峡游轮”装饰设计工程

竞争性谈判评分表

| 序号 | 项 目 | 评分标准 | 标准分值 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 基准价 得85分 高于基准价每1%，减1分；最低分为0分。 | 85 |  | 以报价单位中的最低价作为基准价；评比时按不含税价计算得分。 |
| 二 | 技术指标 |  | 9 |  |  |
| 2.1 | 设计开发计划 | 有详细的设计开发计划，得1分； 根据设计计划编制合理性，最优得1分，其余不得分； | 2 |  |  |
| 2.2 | 设计可靠性 | 根据以往设计业绩的船舶使用情况、船东反馈、配合情况等进行综合评比，最优得1分，其余不得分。 | 1 |  |  |
| 2.3 | 设计类似业绩 | 有120米及以上同类旅游客船业绩1艘得1分，最高4分。 | 4 |  | 需提供船名、联系人等明细（评标时核实） |
| 2.4 | 造价和重量控制承诺 | 设计单位提供设计预算、重量估算承诺，提供承诺得1分，无承诺不得分。 | 1 |  | 设计预算在合同中注明，最终造价每偏差1%扣减1%设计费；最终重量每增加1%扣减0.5%设计费； |
| 2.5 | 设计人员资质 | 有室内设计、环境艺术设计等相关专业技术人员，并取得国家注册室内高级设计师证书，每提供1个得0.5分，最多1分 | 1 |  | 需提供相关证书复印件，并承诺从事该设计项目 |
| 三 | 销售及售后 |  | 6 |  |  |
| 3.1 | 售后服务承诺 | ⑴、承诺装饰过程中派人驻场服务（甲方提供食宿办公）得4分。 ⑵、对于可能出现的问题或招标人或船东的合理要求，能够做出响应，并承诺在4小时内派人到现场处理的，得2分；12小时内派人到现场处理的，得1分；24小时内派人到现场处理的，得0.5分；对于可能出现的问题或招标人或船东的合理要求，承诺的响应时间，必须出具书面承诺。响应时间超过24小时或未承诺的扣1分。 | 6 |  | 需提供书面承诺 |
| 总 分 |  |  | 100 |  |  |

以上为基本评分办法，单项取值为小数点后两位计算，四舍五入计算。报价资料中需明确完成设计具体时间，中标单位必须严格按照此时间执行，签订合同前若招标文件要求需缴纳履约保证金的，需缴纳履约保证金后方可签订合同。