150米三峡游轮不锈钢栏杆

（船舶工程编号：ZJ20-LYC007）

技

术

协

议

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船    厂：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供 货 商：

代表签字：

一．应用范围：

1、可放到式外舷栏杆：顶棚甲板、阳光甲板左右舷救生筏区域、观景甲板左右舷救生艇区域．

2.外舷栏杆：上甲板、游步甲板、观景甲板、驾驶甲板、阳光甲板全部。

3.室外甲板楼梯栏杆：主甲板到阳光甲板所有室外楼梯。

4.室内不锈钢栏杆：主甲板到阳光甲板的所有疏散通道楼梯，不包含（93-98肋位楼梯）和机舱部分不牵涉到客用的楼梯。

二. 规范要求:

1、CCS《钢质内河船舶入级规则》(2018)；

2、CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及其历年修改通报；

3、CMSA船舶与海上法定检验规则《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》；

4、CCS《材料与焊接规范》2021；

5、《中国造船质量标准》GB/T 34000-2016；

6、其他适用的规范、法规、标准。

三．工程内容及数量

1.工程内容：按150米三峡游轮的栏杆总布置图和栏杆大样图及标准的工艺流程、工艺质量要求进行放样、下料、组合、装配、焊接、打磨、校正，提交检验合格。

2.甲方提供吊装、转运机械设备；乙方负责施工范围内的材料场内运输，上船的二次转运等。

3.工程量：参考工程量清单，最终以实际收方工程量为准。

    - 四．技术要求

- 各种栏杆施工做法均应符合国家现行各项有关施工操作规程和验收规范，不锈钢栏杆所用材料均为304材质，灯槽采用镀锌铁板折边而成，是符合国家相关规定的合格材料。

- 基本要求

- 外舷放倒式不锈钢护栏杆按照设计图制作，必须操作方便，插销固定牢固，放到方向为内放到。（投标单位可自行优化方案，报甲方和船东方审核通过）。（2）其余甲板外舷栏杆（可参考样板间实际样式），特别说明：客房区域两房间的因有立柱，不锈钢栏杆自然分段；但附属的轮廓灯灯槽需全部贯通，且此部分的灯槽没有单独计量（立柱宽约20公分），各投标单位自行考虑价值分摊至栏杆部分。

3、楼梯栏杆在施工安装中要注意定位准确，以现场实测数据为准，栏杆扶手在拐弯处的定位要保证扶手能流畅转折。

4、金属管材间焊接应牢固，焊缝要均匀饱满，所有焊缝均应打磨抛光。不锈钢管焊接处的打磨抛光须从粗到细逐步打磨，最后抛光。

5、室内外楼梯平台的不锈钢立柱栏杆装饰盖选用要与立杆材料一致，不锈钢装饰盖在最后一次甲板油漆后用建筑粘结剂粘结固定。

6、栏杆和扶手的构件尺寸应加工准确，安装牢固可靠位置符合设计要求。

7、中标单位须提供不锈钢栏杆、铝合金扶手的产品合格证、质量检验合格报告等相关资料。

五.施工工序

1、材料及主要机具：

⑴、不锈钢立柱，立管：按设计要求选用，在自有厂家生产车间预制成半成品。

⑵、不锈钢焊条或焊丝：其型号按设计要求选用，必须有质量证明书。

⑶、主要机具：氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。

2、作业条件

⑴、熟悉图纸，做不锈钢栏杆施工工艺技术交底。

⑵、施工前应检查电焊工合格证有效期限，应证明焊工所能承担的焊接工作。

⑶、现场供电应符合焊接用电要求。

⑷、施工环境已能满足不锈钢栏杆施工的须要。

3、工艺流程

施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光→成品保护。

4、主要施工方法：

⑴、施工前应先进行现场放样，并精确计算出各种杆件的长度。

⑵、按照各种杆件的长度准确进行下料，其构件下料长度允许偏差为1mm。

⑶、选择合适的焊接工艺，焊条直径，焊接电流，焊接速度等，通过焊接工艺试验验证。

⑷、脱脂去污处理：焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求，定位焊是否牢固，焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗，必要时可用角磨机进行打磨，磨出金属表面后再进行焊接。

⑸、焊接时应选用较细的不锈钢焊条（焊丝）和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固，焊缝应饱满，焊缝金属表面的焊波应均匀，不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物。

⑹、杆件焊接组装完成后，对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝，可直接

进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨，磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。

5、放线

在栏杆立管安装之前，要进行放线定位，以确定焊接立杆的准确性，并且管四周与预埋件焊接牢固。

6、栏杆安装

（1）、安装立柱

焊接立柱时，立柱与支杆点焊，焊接应符合规范。

（2）、扶手面管与立柱连接

立柱在安装前，通过拉长线放线，在其上端加工出凹槽。然后把扶手面管直接放入立柱凹槽中，从一端向另一端顺次焊接安装，相邻扶手安装对接准确，接缝严密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢填料棒进行氩弧焊接。焊接前，必须将沿焊缝每边30—50㎜范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净，否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗，必要时可用角磨机进行打磨，磨出金属表面后再进行焊接。外舷的栏杆的铝合金扶手可在最后一次全船油漆完成后统一安装。

（3）、打磨抛光

全部焊接好后，用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光，直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光，同时采用相应的抛光膏，直到与相邻的母材基本一致，不显焊缝为止。

（4）、成品保护

成品完成后，立柱和横管采用透明膜缠绕保护。扶手采用三防布缠绕保护。

六、质量标准

1、所有构件下料应保证准确，构件长度允许偏差为1mm。

2、构件下料前必须检查是否平直，否则必须矫直。

3、焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种，且应有出厂合格证。

4、焊接时构件必须放置的位置准确。

5、焊接时构件之间的焊点应牢固，焊缝应饱满，焊缝表面的焊波应均匀，不得有咬边、未焊满、裂纹、渣滓、焊瘤、烧穿、电弧擦伤、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物。

6、焊接完成后，应将焊渣敲净。

7、构件焊接组装完成后，应适当用手持机具磨平和抛光，使外观平顺光洁。

七、应注意的其他问题：

1、尺寸超出允许偏差：对焊缝长宽、宽度、厚度不足，中心线偏移，弯折等偏差，应严格控制焊接部位的相对位置尺寸，合格后方准焊接，焊接时精心操作。

2、焊缝裂纹：为防止裂纹产生，应选择适合的焊接工艺参数和焊接程序，避免用大电流，不要突然熄火，焊缝接头应搭接10~15mm，焊接中不允许搬动、敲击焊件。

3、表面气孔：焊接部位必须刷洗干净，焊接过程中选择适当的焊接电流，降低焊接速度，使熔池中的气体完全逸出。

4.施工单位必须对施工范围内的质量进行自检并接受厂检和船检、船东监理巡查，对不合格的工程进行返工整改，并取得厂检、船检、船东监理认可后为质量合格。

5.乙方交检前船上及舱室内的废物和废料清理下船，并打扫干净，否则拒绝检验。